课题二-集成工作-6月工作简报

**一、月度工作情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 计划任务 | 执行情况 | 成果及问题说明 | 备注（计划安排） |
| 1 | 数据库管理系统软件及插件研发 | 基本完成 | 图数据、流数据管理插件一套； |  |
| 2 | 数据接口设计文档 | 已完成 | 设计文档 | 7月上旬与课题3对接 |
| 3 | 数据访问接口模块 | NDBC、JDBC接口、SQL命令接口已完成；C++接口研发中 |  | 预计7月15日之前完成接口开发 |
| 4 | 数据导入模块 | 对象属性数据及对象关系数据导入已完成 | 设计文档；  支持XML格式对象解析，对象数据导入关系数据库与图数据库 | 已完成  7月10日前测试完毕提交试用 |
| 5 | 测试数据集准备 | 准备地名数据库数据与社交网络关系数据，用于入库与检索测试 |  | 已完成  7月10日前测试完毕提交试用 |

**二、补充说明**

**无。**